|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Udvidet risikotabel for SvimClub-projekt** | | | | | | | |
| Risikomoment | Sandsynlighed | Konsekvens | Produkt | Præventive tiltag | Ansvarlig | Løsningsforslag | Ansvarlig |
| Sygdom længerevarende (corona) | 3 | 7 | 21 | Følg restriktioner og pas på sig selv | Enkelte gruppe medlem. | Bliv hjemme. Kommunikation.  Omlægning til fuld online.  Fokus skiftets her fuldtud til helbred og outsourcing arbejde til andre gruppemedlemmere. | Gruppe. |
| Sygdom kortere forløb | 4 | 3 | 12 | Tøj, der passer til vejret. Gode sove- og spisevaner. | Enkelte gruppemedlem. | Bliv hjemme. Kommunikation evt outsource. Fokus på eget helbred. | Enkelte. |
| Børn der bliver syge | 7 | 4 | 28 | Pas på dem. Ligesom at passe på sig selv. | Forældre og institutioner. | Aften programmering når børnene sover. | Begge. |
| Vores arbejde forsvinder lokalt | 1 | 3 | 3 | Backup. | Eget ansvar. | Benytter sig af GitHub, og dropbox samt cloud. | Enkelte gruppemedlem. |
| Lærer ændrer projekt beskrivelse | 1 | 3 | 3 | Kommunikation. Veltænkt program, der laves i iterationer. | Gruppeansvar. | Kommuniker frustrationer til undervisere.  Arbejd evt i weekenden. | Gruppen. |
| Gruppemedlem forlader gruppen | 1 | 10 | 10 | Være søde og respekterende over for hinanden.  Huske at lytte. | Gruppeansvar. | Opdel gruppemedlems arbejde imellem resterende gruppemedlemmere.  Tag fat i gruppemedlem og underviser. | Resterende gruppe. |
| Interessenter | 6 | 6 | 36 | Holde ledelsen informert. | Ledelsen består af  formand  Kasseren  svømmetræner | Risiko for meget delte meninger om hvordan programmet skal se ud. og hvad det skal indeholde | Jeffery. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |